私費による公共下水道取出し工事の流れ

・公共汚水桝設置申請書…1箇所につき１部

公共汚水桝設置申請

・私費による公共下水道取出し工事届出書…１部

…添付資料は、届出書を参照して下さい。

道路工事実施協議書・道路工事届出書の交付

道路使用許可の写し提出

・取出し工事立会い

工事着手

・チェックシート…１部

工事竣工

（本復旧完了まで）

・工事完成通知書…１部

・公共汚水桝・雨水取付管設置調書…１箇所につき１部

・物件引渡書…１部

・工事写真…１箇所につき２部

…施工状況に加え、公共汚水桝・雨水取付管

設置調書上の各数値（桝の深さ、延長等）が

分かる写真を撮影して下さい。

完　了

【注意事項】

・公共汚水桝設置申請書、私費による公共下水道取出し工事届出書は、工事着手

予定日の３０日前までに提出して下さい。

・公共汚水桝設置申請書、私費による公共下水道取出し工事届出書、物件引渡書は、

施主の印が必要となります。

・工期は「工事竣工後に必要な書類を提出する日まで」となります。

・工期は厳守して下さい。やむを得ず工期を延長する場合には、工期内に変更の届出

が必要になります。

・推進工法を用いる場合は、具体的な工法が分かる書類を申請時に提出して下さい。

・道路の舗装構成，復旧範囲については、申請前に道路管理者に確認して下さい。

・公共汚水桝の蓋は、つくばみらい市の市章が入ったものを使用して下さい。

・公共汚水桝上を車両が通過する恐れがある場合は、防護蓋を使用して下さい。

・公共汚水桝の深さが１．６ｍを超える場合は、1号マンホールを使用して下さい。

・工事着手の1週間前までに上下水道課まで連絡して下さい。

・取出し工事当日は本管削孔位置を確認する為，立会い時間の1時間前までに連絡して下さい。

・掘削深が１．５ｍを超える場合は、必ず土留めを設置して下さい。

・取出し工事を施工する業者で本復旧を施工しない場合は、本復旧を施工する業者に

本復旧の工事写真を貰い、工事完成通知書等と一緒に提出して下さい。

公共下水道取出し工事の流れ（区域外流入）

・公共汚水桝設置申請書…1箇所につき１部

申請書一式提出

・公共下水道区域外流入許可申請書…２部（うち１部コピー）

・公共下水道区域外流入対象土地確認届…２部（うち１部コピー）

・行為許可及び下水道取出し工事申請書…２部（うち１部コピー）

…添付資料は、申請書を参照して下さい。

許可

道路工事実施協議書・道路工事届出書の交付

道路使用許可の写し提出

・取出し工事立会い

工事着手

・チェックシート…１部

工事竣工

（本復旧完了まで）

・工事完成通知書…１部

・公共汚水桝・雨水取付管設置調書…１箇所につき１部

・物件引渡書…１部

・工事写真…２部

…施工状況に加え、公共汚水桝・雨水取付管

設置調書上の各数値（桝の深さ、延長等）が

分かる写真を撮影して下さい。

完　了

【注意事項】

・申請書類は、工事着手予定日の二ヶ月前頃までに提出して下さい。

・申請書一式、物件引渡書は、施主の印が必要となります。

・工期は「工事竣工後に必要な書類を提出する日まで」となります。

・工期は厳守して下さい。やむを得ず工期を延長する場合には、工期内に変更の届出

が必要になります。

・推進工法を用いる場合は、具体的な工法が分かる書類を申請時に提出して下さい。

・道路の舗装構成，復旧範囲については、申請前に道路管理者に確認して下さい。

・公共汚水桝の蓋は、つくばみらい市の市章が入ったものを使用して下さい。

・公共汚水桝上を車両が通過する恐れがある場合は、防護蓋を使用して下さい。

・公共汚水桝の深さが１．６ｍを超える場合は、1号マンホールを使用して下さい。

・工事着手の1週間前までに上下水道課まで連絡して下さい。

・取出し工事当日は本管削孔位置を確認する為，立会い時間の1時間前までに連絡して下さい。

・掘削深が１．５ｍを超える場合は、必ず土留めを設置して下さい。

・取出し工事を施工する業者で本復旧を施工しない場合は、本復旧を施工する業者に

本復旧の工事写真を貰い、工事完成通知書等と一緒に提出して下さい。